DREAMLAB — LAPORAN PROBLEM → RESOLVE

Round-Robin Lead Distribution — Sistem WhatsApp CS

Tanggal: 20 Juli 2026

Sistem: Round-robin lead distribution (redirect WhatsApp ke CS) — dreamlab.id

Channel terdampak: 4 thank-you page: organic, Google Ads, Meta Ads, medsos

STATUS CASE: RESOLVED — PENDING 7-DAY VERIFICATION

Status akhir hari ini: Development 100% SELESAI & LIVE di production, endpoint monitoring terverifikasi aktif (17:28). Window verifikasi 7 hari dimulai dari baseline yang tercatat hari ini — lihat Bagian 6.

# 1. Problem Awal

Sistem round-robin lead (3 CS: cs1, cs2, cs3) sudah terpasang dan dipakai untuk mendistribusikan lead WhatsApp dari 4 channel thank-you page secara bergantian. Namun, hasil testing manual selama 7 hari menunjukkan pembagian lead ke CS TIDAK merata — walaupun kode round-robin sudah "terpasang" sesuai klaim awal.

# 2. Root Cause Analysis

## 2.1 Penyebab utama: cookie sticky 30 hari

Sistem punya dua lapis logic: (1) rotasi murni via counter Redis/Upstash yang atomik dan adil untuk visitor baru, dan (2) cookie sticky "dreamlab_cs" yang mengunci satu browser/device ke CS yang sama selama 30 hari (diperpanjang dari 7 hari di commit 9862ec3, 15 Juli 2026, untuk kebutuhan retargeting campaign).

Karena testing manual dilakukan dengan membuka halaman thank-you berulang kali dari browser yang sama selama 7 hari, cookie sticky membuat tester selalu mendapat CS yang sama sejak kunjungan pertama — persis terlihat seperti "round-robin rusak", padahal sistem bekerja sesuai desain yang belum terdokumentasi.

## 2.2 Penyebab turunan yang memperparah kesan tidak merata

| No | Masalah | Resolusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statistik (/api/round-robin-stats, /api/kommo-comparison) menghitung SEMUA assignment termasuk repeat-visit sticky, bukan cuma rotasi baru — angka jadi bias ke CS yang sering dikunjungi ulang. | Ditambahkan field stickyServes & stickyRatePercent supaya gap antara rotasi murni vs total (termasuk sticky) langsung kelihatan. |
| 2 | Script simulasi (simulate-lead-distribution.ts) tidak pernah membawa cookie di setiap percobaan, sehingga selalu lewat jalur rotasi murni dan selalu melaporkan "merata" — tidak pernah menguji efek sticky yang sebenarnya terjadi di traffic asli. | Script ditulis ulang: Mode 1 (rotasi murni, seperti sebelumnya) + Mode 2 baru (traffic realistis, benar-benar membawa cookie sticky, merepresentasikan kondisi produksi). |
| 3 | Endpoint aktif /api/lead-assignment tidak set header Cache-Control — potensi di-cache oleh CDN/edge, membuat banyak visitor berbeda menerima hasil assignment yang sama. | Ditambahkan header Cache-Control: no-store, max-age=0. |
| 4 | Dead code membingungkan: migration Supabase lama (tabel busdevs/rr_counter) tidak dipakai kode aktif (sistem aktif pakai Redis), dan 5 file redirect route tidak terpakai di mana pun. | Migration SQL ditandai DEPRECATED dengan catatan jelas. 5 file redirect route dihapus. |
| 5 | Bug tersembunyi: kalau semua CS di-set nonaktif (active: false) — misal salah konfigurasi — sistem CRASH 500 total, funnel WhatsApp mati. | Ditambahkan pickEmergencyFallbackAgent() — selalu kembalikan 1 agent selama AGENTS tidak kosong total, dengan log error kritis untuk ditindaklanjuti. |
| 6 | Endpoint /api/round-robin-stats dan /api/kommo-comparison bisa diakses publik tanpa autentikasi — data distribusi lead internal bisa dilihat siapa saja yang tahu URL. | Ditambahkan proteksi INTERNAL_STATS_KEY (fail-closed: tertutup by default kalau env belum di-set). |
| 7 | Fairness rotasi tidak pernah divalidasi otomatis sebelum deploy — regresi baru ketahuan setelah testing manual berhari-hari. | Dibuat scripts/verify-round-robin-config.ts (validasi statis: config, ID unik, format nomor, matematika rotasi) dan dimasukkan ke pipeline npm run verify:all. |

# 3. Channel Round-Robin yang Dikonfirmasi

Dikonfirmasi langsung oleh pemilik sistem — 4 channel ini yang aktif dipakai (bukan 6 seperti yang sempat ditemukan di kode; 2 file lain di kode tidak dilink dari mana pun dan tidak diimplementasikan sebagai campaign aktif):

| URL | Channel | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| /thankyou/google/ | Organic | Dilink dari ~30 tempat (tombol WA default) di seluruh situs organik |
| /ads/thankyou/google/ | Google Ads | Destination landing page campaign Google Ads |
| /ads/thankyou/metaads/ | Meta Ads | Dilink dari landing page metaads/babycare & metaads/deodorant |
| /ads/thankyou-medsos/ | Medsos | Channel medsos (bio Instagram/TikTok/WA broadcast) |

Keempat channel berbagi SATU pool round-robin gabungan (satu counter Redis bersama) — desain yang disengaja, bukan 4 counter independen.

# 4. Perbaikan yang Dilakukan

## 4.1 Batch 1 — SUDAH LIVE di production

STATUS: LIVE — dikonfirmasi lewat Vercel Deployments (Ready, Production, commit 5bd122f)

- Tambah header Cache-Control: no-store di /api/lead-assignment.

- Hapus 5 file dead code (redirect route yang tidak terpakai).

- Tandai migration Supabase lama sebagai deprecated.

- Tulis ulang scripts/simulate-lead-distribution.ts (mode rotasi murni + mode traffic realistis).

- Tambah field stickyServes & stickyRatePercent di /api/round-robin-stats.

- Dokumentasikan perilaku cookie sticky 30 hari & cara testing yang benar di docs/thankyou-round-robin.md.

## 4.2 Batch 2 — LIVE di production

STATUS: LIVE — dikonfirmasi lewat Vercel Deployments (Ready, Production, commit b285eb1, 20 Juli 2026)

- Fix bug crash saat semua CS nonaktif — pickEmergencyFallbackAgent() di round-robin-config.ts, dipakai di lead-assignment.ts.

- Proteksi endpoint publik — file baru src/lib/internal-auth.ts, dipasang di /api/round-robin-stats & /api/kommo-comparison, perlu env INTERNAL_STATS_KEY.

- Fairness check statis masuk pipeline — scripts/verify-round-robin-config.ts baru, di-wire ke npm run verify:all.

- Fix assertion basi (bug lama, tidak terkait round-robin) di scripts/verify-thankyou-flow.ts — cek 3 tombol → seharusnya 1 tombol sesuai desain UI saat ini.

- Update .env.example — dokumentasikan UPSTASH_REDIS_*, KOMMO_*, dan INTERNAL_STATS_KEY yang sudah dipakai kode tapi belum pernah didokumentasikan.

# 5. Verifikasi yang Sudah Dilakukan

| No | Masalah | Resolusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | npx tsc --noEmit (type check seluruh project) | 0 error |
| 2 | npx tsx scripts/verify-round-robin-config.ts | Lolos — config valid, rotasi matematis rata sempurna |
| 3 | npx tsx scripts/verify-thankyou-flow.ts | Lolos setelah fix assertion |
| 4 | next build penuh (batch 2, via OpenCode) | Sukses — 573 halaman, 0 error, 0 warning |
| 5 | Vercel deployment batch 1 | Ready / Production, commit 5bd122f, terverifikasi langsung dari dashboard Vercel |
| 6 | Vercel deployment batch 2 | Ready / Production, commit b285eb1, terverifikasi langsung dari dashboard Vercel (20 Juli 2026, 15:41) |

# 6. Baseline & Langkah Selanjutnya

Selesai (per 20 Juli 2026): npm run build sukses (573 halaman, 0 error) → commit batch 2 → push ke master → Vercel auto-deploy → LIVE di production. Environment variable INTERNAL_STATS_KEY berhasil dikonfirmasi aktif (20 Juli 2026, 17:28) — endpoint /api/round-robin-stats sudah bisa diakses dan mengembalikan data asli.

Baseline data ditangkap 20 Juli 2026, 17:28 (SEBELUM menghitung window 7 hari verifikasi — data ini adalah akumulasi histori lama, bukan cerminan bersih pasca-fix):

| No | Masalah | Resolusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | totalLeads (akumulasi, termasuk sticky) | 1702 |
| 2 | totalRotations (rotasi murni Redis) | 743 |
| 3 | stickyServes / stickyRatePercent | 959 / 56.3% |
| 4 | Breakdown cs1 | 592 (34.8%) |
| 5 | Breakdown cs2 | 639 (37.5%) |
| 6 | Breakdown cs3 | 471 (27.7%) |

Cara baca baseline ini: karena stickyRatePercent 56.3%, angka breakdown di atas masih campuran rotasi murni dan repeat-visit sticky dari histori lama (termasuk testing manual 7 hari sebelumnya) — BUKAN cerminan bersih performa setelah semua fix hari ini live. Metode verifikasi yang benar: catat baseline ini, lalu setelah 7 hari ke depan buka ulang /api/round-robin-stats, HITUNG SELISIH per CS dari baseline ini — selisih itu yang murni mencerminkan window 7 hari ke depan.

- Jalankan protokol testing 7 hari di 4 channel yang dikonfirmasi — WAJIB pakai incognito baru setiap kali test, bukan browser yang sama berulang.

- Setelah 7 hari, buka /api/round-robin-stats?key=<INTERNAL_STATS_KEY> lagi, hitung selisih dari baseline di atas per CS (cs1, cs2, cs3) — itu representasi bersih window 7 hari.

- Bandingkan juga ke /api/kommo-comparison (kalau kredensial Kommo sudah aktif) untuk silang-cek ke data lead asli di CRM.

- Kalau setelah 7 hari selisihnya MASIH timpang signifikan: cek traffic asli per channel (kemungkinan besar bukan bug, tapi beda volume campaign), cek Upstash Redis dashboard (pastikan counter tidak direset manual), cek reply rate WhatsApp per CS, dan cek KOMMO_PIPELINE_MAPPING di src/lib/kommo-client.ts.

# 7. Kesimpulan

STATUS CASE: RESOLVED — PENDING 7-DAY VERIFICATION

Development dinyatakan selesai — tidak ada lagi pekerjaan coding yang menggantung. Case ditutup dari sisi teknis, namun status "pending verification" dipertahankan sampai data testing 7 hari (real-world, metode benar) masuk, sebagai pembuktian formal bahwa keluhan awal (distribusi lead tidak rata) sudah tidak terjadi lagi.

Sistem round-robin kemungkinan besar TIDAK rusak secara matematis — logic rotasi di Redis terbukti adil lewat simulasi. Penyebab utama kesan "tidak merata" selama testing 7 hari adalah cookie sticky 30 hari yang membuat browser/device yang sama selalu mendapat CS yang sama, ditambah beberapa celah kecil (cache header, endpoint publik, dead code, bug fallback) yang sudah diperbaiki dan LIVE di production. Endpoint monitoring (/api/round-robin-stats) sudah terverifikasi aktif dan berfungsi (20 Juli 2026, 17:28) — sempat gagal karena environment variable ter-simpan sebagai Shared/Team-level tanpa ter-link jelas ke project, sudah diatasi. Data baseline SEKARANG (bukan hasil akhir) menunjukkan stickyRatePercent 56.3% — mengonfirmasi bahwa sebagian besar angka historis tercampur repeat-visit, bukan gambaran bersih rotasi. Pembuktian final: hitung SELISIH dari baseline setelah 7 hari ke depan, dengan metode testing yang benar (incognito, 4 channel yang dikonfirmasi).